АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОРОДИНО

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2011                                    г. Бородино                               № 1068

Об утверждении долгосрочной

целевой программы «Капитальные ремонты

объектов коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «город

Бородино» на 2012-2014 гг.»

В целях обеспечения надлежащего содержания имущества города -объектов коммунальной инфраструктуры, руководствуясь Федеральным законом от 23.11.2009 № 261–ФЗ  «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением администрации города Бородино № 777 от 11.12.2009 г. и на основании Устава города Бородино

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить   долгосрочную целевую программу «Капитальные ремонты объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «города Бородино» на 2012-2014 гг.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города по обеспечению жизнедеятельности городского округа Чубарова А.А.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования в газете «Бородинский вестник».

Глава города Бородино                                                                   А.Н. Борчуков

Приложение

к Постановлению

администрации города

от  26.12.2011  № 1068

Долгосрочная  целевая  программа

«Капитальные ремонты объектов коммунальной    инфраструктуры муниципального образования  «город Бородино» на 2012-2014 гг.»

1. Паспорт программы

| Наименование Программы | ДЦП «Капитальные ремонты объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Бородино» на 2012-2014 гг.» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г.Бородино» на 2010-2012 гг., утвержденная Постановлением администрации города от 14.10.2010г. № 750 Постановление администрации города Бородино от 11.12.2009г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ, Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ». Постановление администрации города Бородино от 19.07.2011г №548 «О примерном перечне долгосрочных целевых программ, предлагаемых для разработки в 2012 году». |
| Заказчик Программы | Администрация города Бородино |
| Разработчик Программы | МУ «Служба единого заказчика» города Бородино |
| Исполнители Программы | Администрация города Бородино, МУ «Служба единого заказчика» города Бородино |
| Главный распорядитель бюджетных средств | МУ «Служба единого заказчика» города Бородино |
| Цель Программы | Повышение уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса, снижение себестоимости коммунальных услуг за счет уменьшения затрат на их производство. |
| Задачи Программы | Совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования, ведущее к повышению энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования, предотвращению критического уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, а также созданию условий для нормативной замены ветхих инженерных сетей. |
| Целевые индикаторы и показатели результативности | Снижение темпов износа объектов коммунальной инфраструктуры; Снижение показателя аварийности инженерных сетей; Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях; Снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2012-2014гг. Этапы осуществления Программы: 1 этап: 2012 год; 2 этап: 2013 год; 3 этап: 2014 год. |
| Объем и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет 33204 тыс.руб. ( местный бюджет), в том числе: в 2012г. -11 067,7 тыс.руб., в 2013г. - 11 067,7 тыс.руб., в 2014 г. -11 067,7 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих результатов: Снижение темпов износа объектов коммунальной инфраструктуры: 2012 г. - на 1,8%, 2013 г. - на 1,6%, 2014 г. - на 1,4%. Снижение показателя аварийности инженерных сетей: (количество аварий на 100 км. сетей) 2012 г. - до 2ед, 2013 г. - до 2ед, 2014 г. - до 1ед. Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях: 2012 г. - на 23,5%, 2013 г. - на 20,9%, 2014 г. - на 21,4%. Капитальный ремонт 5969 метров инженерных сетей, из них: водопроводных сетей - 3674 м; тепловых - 955 м.; канализационных - 1340 м. Капитальный ремонт 4-ех котлов. |
| Система организации и контроля за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация города Бородино в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. Управление и контроль за реализацией программы осуществляет МУ «Служба единого заказчика». Для оценки эффективности реализации Программы МУ «Служба единого заказчика» проводится ежегодный мониторинг. |

2.Обоснование программы

2.1.Постановка общегородской проблемы и обоснование необходимости принятия программы

Подавляющую часть социальной инфраструктуры составляют объекты коммунального хозяйства, переданные с баланса промышленного предприятия ОАО «Разрез Бородинский» в муниципальную собственность.

Тепловодоснабжение предприятий и населения города осуществляется ООО«Бородинское Энергоуправление». Весь объем тепловой энергии производится тремя котельными ООО «Бородинское Энергоуправление». Общая производительность котельных 173,47 Гкал/час.

Подачу воды в город обеспечивает насосно-фильтровальная станция общей производительностью 12,5 тыс. куб. м/час и пять водозаборных скважин.

Водозабор осуществляется из Баргинского водохранилища, реки Рыбная и пяти водозаборных скважин..

Протяженность тепловых сетей составляет 45,52 км. в 2-х трубном исполнении, водопроводных сетей –51,8 км, линий электропередач - 236,6 км, главных коллекторов - 1,8 км.

Система городской канализации представлена канализационными очистными сооружениями, канализационным коллектором, 5-ю канализационными насосными станциями, уличными и дворовыми сетями. Общая протяженность канализационных сетей 37,1 км.   Канализационные очистные сооружения производительностью 6.2 тыс. куб.м. в сутки эксплуатируются с 1975 года.

Проблемы, сдерживающие развитие отрасли.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ:

Водозаборные сооружения, сооружения подготовки питьевой воды, водоводы  строились и вводились в эксплуатацию  в  шестидесятые годы, а основные  разводящие сети водоснабжения  города строились вначале пятидесятых годов. В настоящее время  износ сетей  от 60 до 100 % имеют  67,5 % от общей протяженности водопроводной сети.

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ:

Котельная №1 строилась и вводилась в эксплуатацию в 3 этапа:

-  1-я очередь в 1969 году,

-  2-я очередь в 1972 году, паровые котлы были заменены на водогрейные в 1987 г,

-  3-я очередь в 1982 году,

- в 1983 году введена в эксплуатацию бойлерная с ХВО.

Котельная №2  эксплуатируется с 1992 года.

Тепловые сети города протяженностью 45,52 км. Большая часть эксплуатируется с 1959-61 гг.  Средний физический износ сетей составляет 55,7% из них 25,36 км. имеют  износ от 60 до 100% .

КАНАЛИЗАЦИЯ:

Большой проблемой для города Бородино являются  и объекты водоотведения-             Канализационный коллектор г. Бородино в северной части  собирает стоки от  3 (трех) районов города. Коллектор был проложен по существующему естественному склону  в ложбине. При прокладке коллектора не было учтено, что по данной ложбине происходит сбор ливневых стоков и паводковых вод практически с половины площади города. В результате воздействия атмосферных осадков образовался овраг глубиной до 10 (десяти) метров. Проложенный канализационный коллектор оказался на краю оврага. Ежегодно происходит подмыв основания колодцев и канализационных труб. В результате подвижки и сползания грунта произошло разрушение стыков канализационных труб и в отдельных местах их излом. Кроме этого происходит разрушение колодцев и грозит их обрушением. В связи с разрушением труб происходит вытекание канализационных стоков на поверхность. Ситуация ухудшается тем, что в нижней части коллектор проходит по болоту, что делает невозможным его обслуживание в данном месте.

Основанием для выбора мероприятий, реализуемых в рамках программы явился проведённый анализ технического состояния сетей и сооружений инженерной инфраструктуры.

В рамках программы определяются показатели, которые позволят ежегодно оценивать результаты реализации тех или иных мероприятий по этапам программы.

Основным объективным показателем поэтапного решения проблем является повышение уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса, снижение себестоимости коммунальных услуг за счет уменьшения затрат на их производство.

Программно-целевой метод, исходя из целей и задач решения проблем, позволит увидеть промежуточные и конечные социально-экономические результаты решения проблем, а именно: выделить направления финансирования, определить приоритетность тех или иных мероприятий в рамках программы.

# 2.2. Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения программы, целевые индикаторы и показатели результативности.

Целью разработки Программы является:

повышение уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса, снижение себестоимости коммунальных услуг за счет уменьшения затрат на их производство.

Основная задача Программы:

совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования. Повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

предотвращение критического уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

создание условий для нормативной замены ветхих инженерных сетей.

Выполнение программных мероприятий позволит достичь указанных целевых индикаторов.

| Наименование показателей | Ед.изм. | 2012г | 2013г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| снижение потерь коммунальных ресурсов | % | 23,5 | 20,9 | 21,4 |
| снижение себестоимости коммунальных услуг | % | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| экономия электроэнергии | % | 3 | 3 | 3 |

Этапы осуществления Программы:

- 1 этап - 2012 год;

- 2 этап – 2013 год;

- 3 этап - 2014 год.

Срок реализации 2012-2014 гг.

В компетенцию Администрации города Бородино, равно как и в компетенцию МУ «Служба единого заказчика» входит организация и контроль за деятельностью предприятий жилищно-коммунальной сферы.

2.3 Механизм реализации программы

Реализацию Программы осуществляет МУ «Служба единого заказчика» администрации города Бородино, которое несёт ответственность за её выполнение,  эффективное и целевое использование средств, направленных на выполнение программы.

Реализация программных мероприятий осуществляется 
в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Финансовое управление администрации города осуществляет финансирование согласно заявке, поданной МУ «Служба единого заказчика» на основании счет-фактур, смет, договоров, заключенных между МУ «Служба единого заказчика» и подрядными организациями.

2.4. Организация управления программой и контроль за ходом ее выполнения

Текущее управление реализацией программы осуществляется муниципальным заказчиком программы.

Муниципальным  заказчиком программы осуществляется:

- конкурсный отбор исполнителей программных мероприятий;

- координация исполнения программных мероприятий, мониторинг их реализации;

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий программы;

- подготовка отчетов о реализации программы;

Муниципальный заказчик программы до 1 марта очередного финансового года, следующего за отчетным, направляет в финансовое управление и отдел планирования и экономического развития администрации города Бородино отчет об исполнении программы   по форме согласно приложению 3  к настоящему Порядку, информацию об оценке эффективности реализации долгосрочных целевых программ согласно утвержденной форме.

Для оценки эффективности Программы МУ «Служба единого заказчика» ежегодно проводится ежегодный мониторинг (отчет 1-Зима срочный).

Муниципальный заказчик программы ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программы, состав исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Результатом реализации Программы является рост объемов капитального ремонта объектов инженерной инфраструктуры  по сравнению с предыдущими годами:

За период действия программы будет отремонтировано:

3 674 м. водопроводных сетей в том числе:

- в 2012 году - 1460 м. на сумму 3 млн. 331 тыс.руб.

- в 2013 году - 1924 м. на сумму 6 млн. 674 тыс.руб.

955 м. тепловых сетей в том числе:

- в 2012 году - 400 м. на сумму 1 млн. 887 тыс.руб.

- в 2013 году - 50 м. на сумму 500 тыс.руб.

- в 2014 году - 505 м. на сумму 2 млн. 624 тыс.руб.

1 340 м. канализационных сетей в том числе:

- в 2012 году - 400 м. на сумму 1 млн. 887 тыс.руб.

Будет произведен капитальный ремонт зданий и сооружений  на сумму 9 млн 909 тыс.руб.и 4-ех единиц оборудования (котлы) на сумму 5 млн. 583 тыс.руб.

Применение программно-целевого метода позволит выявить наиболее проблемные места в  инженерной инфраструктуре, что в свою очередь приведет к их скорейшему устранению.

Таким образом, Программа представляет собой целостную экономически и социально обоснованную систему действий, направленных на улучшение состояния объектов инженерной инфраструктуры.

Экономическая эффективность и результативность реализации Программы зависят от степени достижения показателей результативности.

2.6. Система программных мероприятий

Система мероприятий приведена в приложении №1 к Программе.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат

Обобщенная информация по финансированию программы:

| Источники финансирования | 2012 год, тыс.руб. | 2013 год тыс.руб. | 2014 год тыс.руб. | Всего тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | 11 067,7 | 11 067,7 | 11 067,7 | 33 203,1 |
| Всего: | 11 067,7 | 11 067,7 | 11 067,7 | 33 203,1 |

|  |  |  |  |  |  | Приложение №1 к программе "Капитальные ремонты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | объектов коммунальной инфраструктуры на 2012-2014 годы |
| МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ |
| № п/п | Программные мероприятия,обеспечивающие выполнение задачи | Статья | Главные распорядители и исполнители | Объемы финансирования,тыс.руб. | Ожидаемый результат от реализованных программных мероприятий,эффект |
|  |  |  |  | 2012 г | 2013 г | 2014 г | Всего |  |
| 1 | Задача 1.Совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования, ведущее к повышению энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования, предотвращению критического уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, а также созданию условий для нормативной замены ветхих инженерных сетей. |
| 1.1 | Капитальный ремонт узла запасных резервуаров (водобак № 8) | 225 | МУ "СЕЗ" | 1800 |  |  | 1800 | - капитальный ремонт водобака №8; |
| 1.2 | Капитальный ремонт канализационного коллектора ( от КК колодца котельной № 1 до ул. Ленина) | 225 | МУ "СЕЗ" | 2000 |  |  | 2000 | капитальный ремонт 800 м канализационного коллектора |
| 1.3 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 12 до ТК 12А по ул. Советская | 225 | МУ "СЕЗ" | 1887 |  |  | 1887 | капитальный ремонт 400 м т/сети |
| 1.4 | Капитальный ремонт канализационного коллектора (по ул. Большевистской) | 225 | МУ "СЕЗ" | 1500 |  |  | 1500 | -капитальный ремонт 320 м канализационного коллектора |
| 1.5 | Капитальный ремонт канализационного коллектора 9 мая-Садовая | 225 | МУ "СЕЗ" | 550 |  |  | 550 | капитальный ремонт 220 м канализационного коллектора |
| 1.6 | Капитальный ремонт 2-ой нитки в/сети от котельной 1 до водобаков | 225 | МУ "СЕЗ" | 910 |  |  | 910 | Капитальный ремонт 2-ой нитки в/сети от котельной 1 до водобаков (350 м) |
| 1.7 | Капитальный ремонт изоляции водовода Урал-Бородино | 225 | МУ "СЕЗ" | 1500 |  |  | 1500 | Капитальный ремонт изоляции 570 м водовода |
| 1.8 | Капремонт в/сети от Пионерской до Щетинкина | 225 | МУ "СЕЗ" | 533,7 |  |  | 533,7 | Капремонт в/сети 250 м |
| 1.9 | Капремонт в/сети от Рождественской до Юбилейной | 225 | МУ "СЕЗ" | 237 |  |  | 237 | Капремонт в/сети 120 м |
| 1.10 | Капремонт в/сети от Садовой до Большевистской | 225 | МУ "СЕЗ" | 150 |  |  | 150 | Капремонт в/сети 170 м |
| 1.11 | Капремонт в/сети м-н "Западный",2-ая очередь (ул.Надежды) | 225 | МУ "СЕЗ" |  | 809 |  | 809 | Капремонт в/сети 649 м |
| 1.12 | Капремонт в/сети отКомсомольской до Щетинкина | 225 | МУ "СЕЗ" |  | 1350 |  | 1350 | Капремонт в/сети 550 м |
| 1.13 | Капремонт в/сети ул.Пионерская от ВК-1 до 9 Мая | 225 | МУ "СЕЗ" |  | 835 |  | 835 | Капремонт в/сети 335 м |
| 1.14 | Капремонт т/сети ул.9Мая от ТК-1 до ТК-2 | 225 | МУ "СЕЗ" |  | 500 |  | 500 | Капремонт т/сети (50м ) |
| 1.15 | Капремонт в/сети ул.Октябрьская от ж/д №2 до 24 | 225 | МУ "СЕЗ" |  | 680 |  | 680 | Капремонт в/сети (390м ) |
| 1.16 | Капремонт станции фильтров 1-ой очереди (осветлитель №1) | 225 | МУ "СЕЗ" |  | 2980 |  | 2980 | Капремонт станции фильтров 1-ой очереди (осветлитель №1) |
| 1.17 | Капремонт ограждения котельных №1 | 225 | МУ "СЕЗ" |  | 3913,7 |  | 3913,7 | Капремонт ограждения котельных №1 |
| 1.18 | Капитальный ремонт водогрейного котла КВ-ТСВ-20 № 6 (воздухоподогреватель) | 225 | МУ "СЕЗ" |  |  | 2861 | 2861 | Капитальный ремонт водогрейного котла КВ-ТСВ-20 № 6 (воздухоподогреватель) |
| 1.19 | Капремонт т/сети мрн. Западный, ул.Центральная (от ул.Надежды № 16-№ 24) | 225 | МУ "СЕЗ" |  |  | 830 | 830 | Капремонт т/сети Ду 57, L = 90 м; Ду 89, L = 90 м |
| 1.20 | Капремонт т/сеть от бойлерной до ул. Гоголя (от ЦТП-2до ТК по ул.Ленина | 225 | МУ "СЕЗ" |  |  | 992 | 992 | Капремонт т/сеть 85 м |
| 1.21 | Капремонт т/сеть по ул.Советская (Гоголя-Маяковскоко) | 225 | МУ "СЕЗ" |  |  | 802 | 802 | Капремонт т/сеть 240 м |
| 1.22 | КапремонтВодогрейный котел КВ-ТСВ-20 №1 котельной №2(замена конвективной поверхности нагрева) | 225 | МУ "СЕЗ" |  |  | 2580 | 2580 | КапремонтВодогрейный котел КВ-ТСВ-20 №1 котельной №2(замена конвективной поверхности нагрева) |
| 1.23 | Капитальный ремонтВ/ котел КВ-ТСВ-20 № 1 ( замена обмуровки котла)Котельная №2 | 225 | МУ "СЕЗ" |  |  | 1112,7 | 1112,7 | Капитальный ремонт В/ котел КВ-ТСВ-20 № 1 ( замена обмуровки котла)Котельная №2 |
| 1.24 | Капремонт В/ котел КВ-ТСВ-20 № 2 (замена трубок воздухоподогревателя) Котельная №2 | 225 |  |  |  | 1890 | 1890 | Капемонт В/ котел КВ-ТСВ-20 № 2 ( замена трубок воздухоподогревателя) Котельная №2 |
|  | ИТОГО: |  |  | 11 067,7 | 11 067,7 | 11 067,7 | 33 203,1 |  |
|  | в том числе:местный бюджет |  |  | 11 067,7 | 11 067,7 | 11 067,7 | 33 203,1 |  |