АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОРОДИНО

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Бородино

28.04.2011                                                                                       № 317

Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства в городе Бородино» на 2011 год

В целях обеспечения жильем граждан, проживающих в жилых домах, признанных в установленном порядке непригодными для проживания и ликвидации части жилищного фонда в муниципальном образовании г. Бородино на основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления правительства края №107-п от 01.03.2011 и Устава г. Бородино

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства в городе Бородино» на 2011 год (приложение 1).

- Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в газете «Бородинский вестник».

Глава города Бородино                                                                    А.Н. Борчуков

Приложение

к постановлению

администрации г. Бородино

от 28.04.2011г. № 317

Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства в городе Бородино» на 2011 год

Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Бородино» на 2011 год (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ  «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»).

- Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия Программы

1.1. Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания, в том числе и выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям.

В настоящее время суммарная площадь жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодными для проживания в городе Бородино составляет 2,6 тыс. кв. метров, в том числе 2,6 тыс. кв. метров жилых помещений являются аварийными, представляющими угрозу для жизни, проживающих в нем граждан.

Проживающие в аварийных домах граждане не могут самостоятельно приобрести жилище удовлетворительного качества. Администрация города не в состоянии предоставить им жилье на условиях найма, так как в г. Бородино не строится новое жилье, учитывая высокую степень дотационности бюджета, и не имеется свободного жилищного фонда.

Следовательно, финансовые средства для решения проблем, связанных с переселением граждан из аварийного жилищного фонда, необходимо формировать не только за счет средств местного бюджета, но с привлечением средств краевого и федерального бюджетов.

В 2009 году в Федеральный закон внесены изменения, в рамках которого предусмотрено предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства.

1.2. Председатель Правительства Российской Федерации В.В. Путин на ХI съезде партии «Единая Россия» отметил, что при выполнении мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, особое внимание необходимо уделять малоэтажному строительству.

Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» урегулировал отношения между фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, получателями средств финансовой поддержки при переселении граждан из аварийного жилищного фонда.

Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» определил компетенцию, порядок образования и деятельности фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - организации, осуществляющей функции по софинансированию переселения граждан из аварийного жилищного фонда в целях создания безопасных и комфортных условий проживания граждан, повышения эффективности реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирования действенных механизмов управления жилищным фондом, внедрения современных ресурсосберегающих технологий.

1.3. Фонд оказывает финансовую поддержку субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям на переселение граждан из аварийного жилищного фонда при соблюдении субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями ряда скрупулезно прописанных в указанном Федеральном законе условий, включающих в том числе разработку и принятие муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утверждаемой главой муниципального образования, выделение в соответствии с нормами данного Федерального закона средств бюджетов субъектов Российской Федерации и  средств бюджетов муниципальных образований на долевое финансирование муниципальных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

1.4. Учитывая изложенное, проблему переселения граждан из аварийного жилищного фонда в городе Бородино можно решить только программным методом.

В Программу включен перечень многоквартирных домов города Бородино, которые признаны до 1 января 2010 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и пользователи жилых помещений в которых будут переселены за счет средств финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств краевого и местных бюджетов.

1.5. Приоритет для включения в Программу имеют многоквартирные дома города Бородино, признанные до 1 января 2007 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, для собственников жилых помещений в которых истек разумный срок сноса таких домов собственниками, а также многоквартирные дома, признанные в установленном порядке аварийными, все жилые и нежилые помещения в которых являются муниципальной собственностью. Приоритет также имеют многоквартирные дома г. Бородино, признанные в установленном порядке аварийными, в которых все собственники жилых помещений на общих собраниях собственников помещений приняли единогласное решение о готовности участвовать в Программе.

2. Основные цели, задачи и сроки выполнения Программы

2.1. Целями Программы являются:

- финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов г. Бородино, признанных до 1 января 2010 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- повышение эффективности реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

2.2. Задачей Программы является строительство многоквартирных домов с количеством этажей не более чем три (далее – малоэтажные многоквартирные жилые дома) для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из занимаемых по договорам социального найма жилых помещений в многоквартирных домах г. Бородино, признанных до 1 января 2010 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе из эксплуатации.

2.3. Программа реализуется в течение 2011 года.

3. Объемы и источники финансирования Программы

3.1. Объем финансирования на строительство малоэтажных многоквартирных жилых домов рассчитан исходя из предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с Программой, которая не превышает стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определенной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 31.01.2011 № 28 для Красноярского края (далее - предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения).

3.2. Объем  финансирования  на  реализацию  Программы составляет – 54 381 300,0 рублей, в том числе:

средства Фонда – 8 646 464,0 рублей;

средства краевого бюджета – 35 459 286,0 рублей, в том числе:

средства краевого бюджета, направляемые на оплату стоимости строительства малоэтажных многоквартирных жилых домов общей площадью, равнозначной ранее занимаемому жилому помещению, рассчитанной с учетом предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения (далее – средства краевого бюджета на долевое финансирование), –  8 632 986,0 рублей;

средства краевого бюджета, направляемые на оплату разницы в стоимости строительства малоэтажных многоквартирных жилых домов общей площадью больше общей площади ранее занимаемых жилых помещений, рассчитанной с учетом предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения (далее - средства краевого  бюджета  на  оплату  разницы в стоимости жилого помещения), – 26 826 300,00 рублей;

средства бюджета города Бородино, направляемые на оплату стоимости строительства малоэтажных многоквартирных жилых домов для предоставления гражданам жилых помещений общей площадью, равнозначной ранее занимаемому жилому помещению, рассчитанной с учетом предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого (далее - средства местного бюджета на долевое финансирование), –  275 550,0 рублей. Код бюджетной классификации средств местного бюджета отражен в разделе 9 Программы.

4. Обоснование объемов средств на реализацию Программы с указанием способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда

В рамках реализации Программы на 2011 год в г. Бородино планируется ввод двух жилых 16-ти квартирных домов для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из занимаемых по договорам социального найма жилых помещений, признанных до 1 января 2007 года в установленном порядке аварийными. В качестве исходной сметной стоимости строительства был принят проект по строительству двух жилых 16-ти квартирных домов, разработанный ООО «СибЭкоПроект», общая стоимость строительства объекта составила в базовых ценах – 10 985,27 тыс. руб. Данная проектная документация утверждена в установленном порядке и имеет положительное заключение Государственной экспертизы.

После заселения новых домов будут отданы под снос два жилых дома по ул. Советская, д. 60, 62.

Объем средств краевого бюджета и местного бюджета на долевое финансирование для переселения граждан определен с учетом требований Федерального закона.

Средства финансовой поддержки Фонда, средства краевого и местных бюджетов направлены на долевое финансирование строительства малоэтажных многоквартирных жилых домов для предоставления гражданам жилых помещений.

Финансирование расходов на оплату разницы в стоимости жилого помещения осуществляется только за счет средств краевого бюджета.

- Механизм реализации Программы, организация управления программой и контроль за ходом ее выполнения

5.1. Гражданам, переселяемым из занимаемых по договорам социального найма жилых помещений в многоквартирных домах города Бородино признанных в установленном порядке аварийными, предоставляются жилые помещения в построенных многоквартирных домах соответствии со статьями 86, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

5.2.  Финансирование мероприятий по строительству малоэтажных многоквартирных жилых домов для переселения граждан, проживающих в многоквартирных домах муниципальных образований, признанных до 1 января 2007 года в установленном порядке аварийными (далее - мероприятия Программы), осуществляется за счет средств Фонда, средств краевого бюджета (далее – субсидии) и средств бюджета города Бородино.

Средства Фонда и местного бюджета направляются на долевое финансирование мероприятий Программы.

Средства краевого бюджета направляются:

на долевое финансирование мероприятий Программы;

на финансирование разницы в стоимости строительства малоэтажных многоквартирных жилых домов в случае предоставления гражданам жилых помещений общей площадью, превышающей общую площадь ранее занимаемых жилых помещений.

## 5.3. Финансирование строительства малоэтажных многоквартирных жилых домов осуществляется на основании заключенных муниципальных контрактов.

## 5.4. Главным распорядителем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы в местном бюджете, является  администрация города Бородино.

## МУ «Служба единого заказчика» осуществляет руководство и контроль за ходом выполнения мероприятий Программы, организует систему непрерывного мониторинга.

5.5. Администрация города Бородино осуществляет перечисление средств, предусмотренных в местном бюджете  МУ «Служба единого заказчика» на реализацию мероприятий Программы в виде аванса в размере 20 процентов от годового объема суммы средств, предусмотренной в местном бюджете города Бородино.

Дальнейшее перечисление средств, предусмотренных в местном бюджете МУ «Служба единого заказчика» на осуществление долевого финансирования мероприятий Программы, превышающим сумму аванса, осуществляется после проверки администрацией города Бородино документов, предоставляемых МУ «Служба единого заказчика».

Контроль за расходованием средств, предусмотренных в местном бюджете осуществляется МУ «Служба единого заказчика».

5.6. МУ «Служба единого заказчика» составляет отчетность о расходовании субсидий в соответствии с инструкцией о порядке составления и представления отчета о расходовании средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, бюджета субъекта Российской Федерации и  местных бюджетов на реализацию региональных адресных программ по проведению капитального ремонта малоэтажных многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденной правлением государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 16.12.2010 протоколом N 210, ежемесячно не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным, ежегодно не позднее 12 января года, следующего за отчетным.

Расходуют субсидии на переселение граждан из многоквартирных домов г. Бородино, признанных до 1 января 2010 года в установленном порядке аварийными, предусмотренных в 7 разделе Программы, в порядке, установленном Федеральным законом, Программой и муниципальными адресными программами по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

5.7. МУ «Служба единого заказчика» представляют в  министерство строительства и архитектуры Красноярского края документы:

представляются один раз:

выписка из решения о местном бюджете с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации, подтверждающая долевое участие в финансировании расходов на строительство жилых домов в размере не менее 1 процента от стоимости строительства жилых помещений общей площадью равнозначной ранее занимаемому гражданином жилому помещению, рассчитанной с учетом предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения;

титульный список малоэтажных многоквартирных домов, планируемых строительству для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденный главой муниципального образования Красноярского края (главой местной администрации муниципального образования Красноярского края) или уполномоченным им лицом, с указанием общей площади, лимитов капитальных вложений на соответствующий финансовый год;

копия положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию, полученного в установленном порядке в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

копия заключения о достоверности определения сметной стоимости;

копия сметной части утвержденной проектной документации на строительство малоэтажных многоквартирных домов;

копия протокола комиссии (котировочной, конкурсной, аукционной), являющегося основанием для заключения муниципального контракта, либо копия согласования службы по контролю за ценообразованием и размещением государственного заказа Красноярского края о возможности заключения муниципального контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком);

копии муниципальных контрактов на строительство малоэтажных многоквартирных домов, иных муниципальных контрактов (договоров), заключенных для осуществления работ, связанных со строительством;

копии свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

копия решения муниципального образования Красноярского края о предоставлении земельных участков под строительство малоэтажных многоквартирных домов;

копия разрешения на строительство, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

копия разрешений о вводе малоэтажных многоквартирных домов в эксплуатацию по окончанию строительства;

представляются ежемесячно:

копия актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) для строительно-монтажных работ, копии актов выполненных работ (оказанных услуг) - для иных работ (услуг);

копия платежных документов, подтверждающих оплату муниципальным образованием Красноярского края работ (услуг) за счет средств местного бюджета;

5.8. МУ «Служба единого заказчика» в течение месяца после переселения граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным, представляют в министерство строительства и архитектуры Красноярского края перечень снесенных домов и перечень предоставленного жилья с указанием следующего:

адреса предоставленного жилого помещения (улица, номер дома, номер квартиры);

общей площади предоставленного жилого помещения;

количества граждан, проживающих в каждом предоставленном жилом помещении;

фамилии, имени, отчества каждого члена переселенной семьи;

оснований проживания граждан в ранее занимаемом жилом помещении (договор найма, договор социального найма, договор купли-продажи, договор дарения и другие основания).

| 6. Показатели выполнения мероприятий Программы |
| --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Расселенная площадь | Количество ресселенных помещений | Количество переселенных жителей |
|  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего по году | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего по году | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего по году |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | 2011 год |
| 1 | г. Бородино |  |  |  | 918,50 | 918,50 |  |  |  | 31 | 31 |  |  |  | 102 | 102 |
|  | Итого по Программе: |  |  |  | 918,50 | 918,50 |  |  |  | 31 | 31 |  |  |  | 102 | 102 |

| 7. Перечень многоквартирных жилых домов г. Бородино, признанных до 01.01.2010 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках Программы |
| --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей, всего | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан, рублей | Дополнительные источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего: | в том числе: | всего: | в том числе: | всего: | в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств краевого бюджета | за счет средств местного бюджета |  |
|  |  | Номер | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв.м. | ед. | ед. | ед. | кв. м. | кв. м. | кв. м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | г. Бородино, ул. Советская, д. 60 | б/н | 28.04.2003 | IV квартал 2011 | II квартал 2012 | 46 | 46 | 495,00 | 14 |  | 14 | 403,20 |  | 403,20 | 12 096 000,00 | 8 185 360,00 | 3 789 680,00 | 120 960,00 | 11 982 000,00 |
| 2 | г. Бородино, ул. Советская, д. 62 | б/н | 28.04.2003 | IV квартал 2011 | II квартал 2012 | 56 | 56 | 515,30 | 17 |  | 17 | 515,30 |  | 515,30 | 15 459 000,00 | 10 461 104,00 | 4 843 306,00 | 154 590,00 | 14 844 300,00 |
| ИТОГО по муниципальному образованию г. Бородино | Х | Х | Х | Х | 102 | 102 | 1 010,30 | 31,00 |  | 31,00 | 918,50 |  | 918,50 | 27 555 000,00 | 18 646 464,00 | 8 632 986,00 | 275 550,00 | 26 826 300,00 |

| 8. Распределение объемов и источников финансирования |
| --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования - участника региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Планируемая стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2011 год в рамках выполнения Программы, рублей | Доля финансирования за счет средств Фонда, краевого бюджета, средств местного бюджета, % |
|  |  | ВСЕГО | средства Фонда | средства краевого бюджета, средства местных бюджетов на долевое финансирование | средства краевого бюджета на оплату разницы в стоимости жилого помещения |  |
|  |  |  |  | ВСЕГО | в том числе: |  | всего | средства Фонда | средства краевого и местного бюджета |
|  |  |  |  |  | средства краевого бюджета | средства бюджета г. Бородино |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | г. Бородино | 54 381 300,00 | 18 646 464,00 | 8 908 536,00 | 8 632 986,00 | 275 550,00 | 26 826 300,00 | 100,00 | 34,29 | 65,71 |
|  | Итого по г. Бородино | 54 381 300,00 | 18 646 464,00 | 8 908 536,00 | 8 632 986,00 | 275 550,00 | 26 826 300,00 | 100,00 | 34,29 | 65,71 |

9. Средства местного бюджета на долевое финансирование

| Наименование источника | Основание | Наименование расхода | Код классификации расходов | Расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджетов |  |
|  |  |  | Код глав- ного рас- поряди- теля бюджет- ных средств | Код раздела подраздела | Код целевой статьи и вида расходов | КОСГУ | на 2011 г. | на 2012 г. | Итого (гр. 9 + гр. 10) |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Средства бюджета муниципального образования | Решение Бородинского городского Совета депутатов от 22.12.2010г. № 4-72р "О бюджете города Бородино на 2011 и плановый период 2012-2013 годов" приложение № 7 ( в редакции от 18.03.2011 № 6-86р) | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджета | 012 | 0501 | 0980204/003 | 310 | 275,6 | 0,00 | 275,6 |
| Итого | х | х | х | х | х | х | 275,6 | 0,00 | 275,6 |

10. Финансово-экономическое обоснование

| № | Наименование муниципальных образований - предполагаемых участников программы, адреса жилых домов | годы строительства | сметная стоимость | Остаток сметной стоимости на 01.01.2011 | прогноз на 2011 год | стоимость 1 кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в базовых ценах | мощность,кв.м. | в базовых ценах | в текущих ценах | мощность, кв.м. | в базовых ценах |  | % | мощность, кв.м. | мощность, квартир |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | г. Бородино | 2011 | 10 985 273,38 | 1812,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 985 273,38 | 54 381 300,00 | 100,00 | 1812,71 | 31,00 | 30000,00 |
|  | средства Фонда ЖКХ |  | 3766671,47 |  |  |  |  | 3766671,47 | 18 646 464,00 | 34,29 |  |  |  |
|  | средства краевого бюджета |  | 7162939,56 |  |  |  |  | 7162939,56 | 35 459 286,00 | 65,20 |  |  |  |
|  | средства местного бюджета |  | 55662,35 |  |  |  |  | 55662,35 | 275 550,00 | 0,51 |  |  |  |
|  | объем средств на финансирование равнозначной площади, в т.ч. |  | 5566235,36 |  |  |  |  | 5566235,36 | 27 555 000,00 | 100,00 |  |  |  |
|  | средства Фонда ЖКХ |  | 3766671,47 |  |  |  |  | 3766671,47 | 18 646 464,00 | 67,67 |  |  |  |
|  | средства краевого бюджета |  | 1743901,54 |  |  |  |  | 1743901,54 | 8 632 986,00 | 31,33 |  |  |  |
|  | средства местного бюджета |  | 55662,35 |  |  |  |  | 55662,35 | 275 550,00 | 1,00 |  |  |  |
|  | стоимость на оплату разницы, в т.ч.: |  | 5419038,02 |  |  |  |  | 5419038,02 | 26 826 300,00 |  |  |  |  |
|  | средства краевого бюджета |  | 5419038,02 |  |  |  |  | 5419038,02 | 26 826 300,00 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 54 381 300,00 | 100,00 | 1 812,71 | 31,00 |  |
|  | средства Фонда ЖКХ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 18 646 464,00 | 34,29 |  |  |  |
|  | средства краевого бюджета | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 35 459 286,00 | 65,20 |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 275 550,00 | 0,51 |  |  |  |
|  | объем средств на финансирование равнозначной площади, в т.ч. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 27 555 000,00 | 100,00 |  |  |  |
|  | средства Фонда ЖКХ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 18 646 464,00 | 67,67 |  |  |  |
|  | средства краевого бюджета | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 8 632 986,00 | 31,33 |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 275 550,00 | 1,00 |  |  |  |
|  | стоимость на оплату разницы, в т.ч.: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 26 826 300,00 |  |  |  |  |
|  | средства краевого бюджета | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 26 826 300,00 |  |  |  |  |