**КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ**

**ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД БОРОДИНО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОРОДИНО**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

10.11.2023 г. Бородино № 719

[МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА]

О внесении изменений в постановление администрации города Бородино от 31.10.2013 № 1187 «Об утверждении муниципальной программы города Бородино «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Бородино от 23.07.2013 г. № 760 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Бородино, их формировании и реализации», распоряжением администрации города Бородино от 26.07.2013 № 92 «Об утверждении перечня муниципальных программ города Бородино», на основании решения Бородинского городского Совета депутатов от 24.03.2023 №22-197р о внесении изменений и дополнений в решение Бородинского городского Совета депутатов от 20.12.2022 №20-182р «О бюджете города Бородино на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов», на основании Устава города Бородино ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Бородино от 31.10.2013 № 1187 «Об утверждении муниципальной программы города Бородино «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» следующие изменения:
   1. В муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»:

1.1.1. Раздел 1 «Паспорт муниципальной программы» изложить в новой редакции:

* + - 1. Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» (далее – муниципальная программа) |
| Основание для разработки муниципальной программы | - Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;  - Постановление администрации города Бородино от 23.07.2013 г. № 760 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Бородино, их формировании и реализации»;  - Распоряжение администрации города Бородино от 26.07.2013 г. № 92 «Об утверждении перечня муниципальных программ города Бородино» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация города Бородино |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел по управлению муниципальным имуществом г. Бородино (далее – ОУМИ);  Отдел образования администрации города Бородино |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | Основные направления программы:  подпрограммы:  1. Реконструкция, модернизация (включая приобретение соответствующего оборудования) и ремонты объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Бородино.  2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Бородино.  3. Обеспечение реализации муниципальных программ и прочие мероприятия.  4. Чистая вода.  Отдельные мероприятия:  Мероприятие 1. Субсидии за счет средств местного бюджета на финансирование расходов по содержанию и ремонту жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма (срок действия с 01.01.2014 г. по 01.05.2020 г.).  Мероприятие 2. Предоставление субсидий за счет средств местного бюджета на содержание городской бани (срок действия с 01.01.2014 г. по 31.12.2022 г.).  Мероприятие 3. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Бородино – исключено.  Мероприятие 4. Разработка и актуализация схем водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы "Чистая вода Красноярского края" государственной подпрограммы Красноярского края "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности", в том числе: -разработка схем водоснабжения и водоотведения города Бородино на период с 2013 года до 2023 года (срок действия с 01.01.2014 г. по 31.12.2018 г.).  Мероприятие 5. Подвоз воды населению в случае временного прекращения или ограничения водоснабжения (срок действия с 01.01.2014 г. по 31.12.2018 г.).  Мероприятие 6. Субвенция бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках отдельных мероприятий государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности».  Мероприятие 7. Проведение технической инвентаризации, паспортизации и государственной регистрации прав на объекты коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности за счет средств местного бюджета – исключено.  Мероприятия 8. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Бородино. |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества жилищно-коммунальных услуг и формирование эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности |
| Задачи муниципальной программы | 1. Развитие, модернизация, капитальный и текущий ремонты объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города Бородино.  2. Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории города Бородино.  3. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.  4. Развитие и модернизация объектов водоснабжения, повышение качества питьевой воды для населения города Бородино.  5. Улучшение деятельности муниципальной бани и обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными услугами.  6. Ограничение роста оплаты жилищно-коммунальных услуг.  7. Повышение эффективного функционирования и развития систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014 – 2025 годы  I этап – 2014 год;  II этап – 2015 год;  III этап – 2016 год;  IV этап – 2017 год;  V этап – 2018 год;  VI этап – 2019 год;  VII этап – 2020 год;  VIII этап – 2021 год;  IX этап – 2022 год;  X этап – 2023 год;  XI этап – 2024 год;  XII этап – 2025 год. |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период (приложение 1, 2 к настоящему паспорту) | Целевые показатели, показатели результативности муниципальной программы представлены в приложениях 1 и 2 к паспорту программы |
| Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программ | Объем финансирования муниципальной программы в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования – 906 337 366,05 рублей, в том числе по годам:  – 2014 год – 36 721 038,45 рублей;  – 2015 год – 56 899 136,95 рублей;  – 2016 год – 29 868 993,87 рублей;  – 2017 год – 34 259 904,77 рублей;  – 2018 год – 40 300 495,95 рублей;  – 2019 год – 52 591 450,42 рублей;  – 2020 год – 65 065 127,27 рублей;  – 2021 год – 107 312 118,80 рублей;  – 2022 год – 242 133 299,76 рублей;  – 2023 год – 78 929 416,91 рублей;  – 2024 год – 73 323 991,45 рублей;  – 2025 год – 88 932 391,45 рублей;  Из них:  средства из федерального бюджета – 196 476 400,00 рублей, в том числе по годам:  – 2021 год – 42 372 500,00 рублей;  – 2022 год – 154 103 900,00 рублей;  – 2023 год – 0,00 рублей;  – 2024 год – 0,00 рублей;  – 2025 год – 0,00 рублей;  средства из краевого бюджета – 390 965 102,61 рубля, в том числе по годам:  – 2014 год – 6 810 500,00 рублей;  – 2015 год – 23 976 470,00 рублей;  – 2016 год – 14 222 812,72 рублей;  – 2017 год – 16 289 645,13 рублей;  – 2018 год – 18 826 877,26 рублей;  – 2019 год – 32 698 181,47 рублей;  – 2020 год – 37 052 133,94 рублей;  – 2021 год – 31 373 800,00 рублей;  – 2022 год – 45 591 582,09 рублей;  – 2023 год – 54 707 700,00 рублей;  – 2024 год – 54 707 700,00 рублей;  – 2025 год – 54 707 700,00 рублей;  средства из местного бюджета – 193 029 339,92 рублей, в том числе по годам:  – 2014 год – 18 976 538,45 рублей;  – 2015 год – 17 424 453,43 рублей;  – 2016 год – 9 886 181,15 рублей;  – 2017 год – 12 460 259,64 рублей;  – 2018 год – 19 311 008,69 рублей;  – 2019 год – 16 092 168,95 рублей;  – 2020 год – 15 652 493,33 рублей;  – 2021 год – 21 032 318,80 рублей;  – 2022 год – 30 496 217,67 рублей;  – 2023 год – 11 577 516,91 рублей;  – 2024 год – 10 060 091,45 рублей;  – 2025 год – 10 060 091,45 рублей;  внебюджетные средства – 125 866 523,52 рубля, в том числе по годам:  – 2014 год – 6 174 000,00 рублей;  – 2014 год – 4 760 000,00 рублей;  – 2015 год – 9 738 213,52 рублей;  – 2015 год – 5 760 000,00 рублей;  – 2016 год – 5 760 000,00 рублей;  – 2017 год – 5 510 000,00 рублей;  – 2018 год – 2 162 610,00 рублей;  – 2019 год – 3 801 100,00 рублей;  – 2020 год – 12 360 500,00 рублей;  – 2021 год – 12 533 500,00 рублей;  – 2022 год – 11 941 600,00 рублей;  – 2023 год – 12 644 200,00 рублей;  – 2024 год – 8 556 200,00 рублей;  – 2025 год – 24 164 600,00 рублей. |
| Перечень объектов капитального строительства (приложение 3 к настоящему паспорту) | Станция водоподготовки (умягчение, обезжелезивание) на водобаках города Бородино |

1.1.2. В подпрограмме 1 «Реконструкция, модернизация (включая приобретение соответствующего оборудования) и ремонты объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Бородино» раздел 1 «Паспорт подпрограммы» изложить в новой редакции:

1. Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Реконструкция, модернизация (включая приобретение соответствующего оборудования) и ремонты объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Бородино» (далее – подпрограмма 1) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» |
| Соисполнитель муниципальной программы, реализующий настоящую подпрограмму (далее исполнитель подпрограммы) | Отдел по управлению муниципальным имуществом г. Бородино (далее – ОУМИ) |
| Исполнители мероприятий подпрограммы (главные распорядители, бюджетных средств) | Администрация города Бородино |
| Цель и задачи подпрограммы (цель подпрограммы направлена на достижение одной из задач муниципальной программы) | цель подпрограммы:  - развитие, модернизация, капитальный и текущий ремонты объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города Бородино;  задача подпрограммы:  - предотвращение критического уровня износа систем коммунальной инфраструктуры и обеспечение безопасного функционирования энергообъектов |
| Целевые индикаторы (целевые индикаторы должны соответствовать поставленным целям подпрограммы) | перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в приложении 1 подпрограммы |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 – 2025 годы |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств всех источников финансирования за 2023–2025 годы – 39 694 400,00 рублей, в том числе по годам:  – 2023 год – 10 754 000,00 рублей;  – 2024 год – 6 666 000,00 рублей;  – 2025 год – 22 274 400,00 рублей.  Из них:  средства из краевого бюджета 0,00 рублей, в том числе по годам:  – 2022 год – 0,00 рублей;  – 2023 год – 0,00 рублей;  – 2024 год – 0,00 рублей;  средства из местного бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:  – 2022 год – 0,00 рублей;  – 2023 год – 0,00 рублей;  – 2024 год – 0,00 рублей;  внебюджетные средства – 39 694 400,00 рублей, в том числе по годам:  – 2023 год – 10 754 000,00 рублей;  – 2024 год – 6 666 000,00 рублей;  – 2025 год – 22 274 400,00 рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за реализацией мероприятий осуществляет:  администрация города Бородино;  МКУ «Служба единого заказчика» |

1.1.3. В подпрограмме 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Бородино» раздел 1 «Паспорт подпрограммы» изложить в новой редакции:

1. Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Бородино» (далее – подпрограмма 2) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» |
| Соисполнитель муниципальной программы, реализующий настоящую подпрограмму (далее исполнитель подпрограммы) | отдел образования администрации города Бородино |
| Исполнители мероприятий подпрограммы (главные распорядители, бюджетных средств) | Администрация города Бородино |
| Цель и задачи подпрограммы (цель подпрограммы направлена на достижение одной из задач муниципальной программы) | цель подпрограммы:  - повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории города Бородино;  задачи подпрограммы:  - создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе на территории города Бородино;  - создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде на территории города Бородино;  - создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры на территории города Бородино. |
| Целевые индикаторы (целевые индикаторы должны соответствовать поставленным целям подпрограммы) | перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в приложении 1 подпрограммы |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014–2025 годы |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Общий объем финансирования подпрограммы в 2023–2025 годы за счет средств всех источников финансирования – 5 670 600,00 рублей, из них по годам:  – 2023 год – 1 890 200,00 рублей,  – 2024 год – 1 890 200,00 рублей;  – 2025 год – 1 890 200,00 рублей.  Из них:  средства из местного бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:  – 2023 год – 0,00 рублей,  – 2024 год – 0,00 рублей;  – 2025 год – 0,00 рублей;  внебюджетные средства – 5 670 600,00 рублей, в том числе по годам:  – 2023 год – 1 890 200,00 рублей;  – 2024 год – 1 890 200,00 рублей;  – 2025 год – 1 890 200,00 рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | контроль за реализацией мероприятий осуществляет:  администрация города Бородино;  МКУ «Служба единого заказчика» |

1.1.4. В подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальных программ и прочие мероприятия» раздел 1 «Паспорт подпрограммы» изложить в новой редакции:

1. Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Обеспечение реализации муниципальных программ и прочие мероприятия» (далее – подпрограмма 3) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» |
| Соисполнитель муниципальной программы, реализующий настоящую подпрограмму  (далее - исполнитель подпрограммы) | администрация города Бородино |
| Исполнители мероприятий подпрограммы (главные распорядители бюджетных средств) | администрация города Бородино |
| Цель и задачи подпрограммы (цель подпрограммы направлена на достижение одной из задач муниципальной программы) | цель подпрограммы:  - создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий;  задача подпрограммы:  - повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сфере теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения |
| Целевые индикаторы (целевые индикаторы должны соответствовать поставленным целям подпрограммы) | доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе, за период 2014–2017 годы составляет 100 %, за 2018 год – 99,87 %, за 2019 год – 89,24 %, за 2020 год – 90,97 %, за 2021– 91,97 %, за 2022 – 97,28 %, за период 2023–2025 годы планируется сохранить данный показатель на уровне не менее 100 %;  количество проведенных контрольных и проверочных мероприятий по отношению к запланированным проверкам организаций, которые управляют многоквартирными домами, на период проведения проверки сохранится на уровне 100 % на протяжении 2014–2025 годов |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014–2025 годы |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств всех источников финансирования за период 2023–2025 годы – 30 701 813,81 рублей, в том числе по годам:  – 2023 год – 10 581 630,91 рублей;  – 2024 год – 10 060 091,45 рублей;  – 2025 год – 10 060 091,45 рублей.  Из них:  средства краевого бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:  – 2023 год – 0,00 рублей;  – 2024 год – 0,00 рублей;  – 2025 год – 0,00 рублей;  средства местного бюджета – 30 701 813,81 рублей, в том числе по годам:  – 2023 год – 10 581 630,91 рублей;  – 2024 год – 10 060 091,45 рублей;  – 2025 год – 10 060 091,45 рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | контроль за реализацией мероприятий осуществляет:  администрация города Бородино;  МКУ «Служба единого заказчика»;  финансовое управление администрации города Бородино |

1.1.5. В подпрограмме 4 «Чистая вода» раздел 1 «Паспорт подпрограммы» изложить в новой редакции:

1. Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Чистая вода» (далее – подпрограмма 4) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» |
| Соисполнитель муниципальной программы, реализующий настоящую подпрограмму  (далее - исполнитель подпрограммы) | Администрация города Бородино |
| Исполнители мероприятий подпрограммы (главные распорядители бюджетных средств) | Администрация города Бородино |
| Цель и задачи подпрограммы (цель подпрограммы направлена на достижение одной из задач муниципальной программы) | цель подпрограммы:  - развитие и модернизация объектов водоснабжения, повышение качества питьевой воды для населения города Бородино;  задача подпрограммы:  - повышение качества питьевой воды посредством строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения |
| Целевые индикаторы (целевые индикаторы должны соответствовать поставленным целям подпрограммы) | перечень и значения показателей результативности подпрограммы приведены в приложении 1 к подпрограмме |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020–2025 годы |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств всех источников финансирования за период 2023–2025 годов – 381 000,00 рублей, в том числе по годам:  – 2023 год – 381 000,00 рублей,  – 2024 год – 0,00 рублей;  – 2025 год – 0,00 рублей.  Из них:  средства из федерального бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:  – 2023 год – 0,00 рублей;  – 2024 год – 0,00 рублей;  – 2025 год – 0,00 рублей;  средства из краевого бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:  – 2023 год – 0,00 рублей;  – 2024 год – 0,00 рублей;  – 2025 год – 0,00 рублей;  средства из местного бюджета – 381 000,00 рублей, в том числе по годам:  – 2023 год – 381 000,00 рублей,  – 2024 год – 0,00 рублей;  – 2025 год – 0,00 рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | контроль за реализацией мероприятий осуществляет:  администрация города Бородино;  МКУ «Служба единого заказчика» |

1.1.6. Мероприятие 6 «Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках отдельных мероприятий государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» раздел 1 «Паспорт отдельного мероприятия муниципальной программы» изложить в новой редакции:

1. Паспорт отдельного мероприятия муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование отдельного мероприятия муниципальной программы | «Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках отдельных мероприятий государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» (далее – мероприятие 6) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется отдельное мероприятие | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» |
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств, ответственного за реализацию отдельного мероприятия | администрация города Бородино |
| Цель реализации отдельного мероприятия муниципальной программы | ограничение роста оплаты жилищно-коммунальных услуг |
| Задачи отдельного мероприятия муниципальной программы | предоставление субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги исполнителям коммунальных услуг |
| Сроки реализации отдельного мероприятия | 2015–2025 годы |
| Ожидаемые результаты от реализации отдельного мероприятия, [перечень](#P1738) показателей результативности, оформленные в соответствии с приложением к требованиям к информации об отдельном мероприятии муниципальной программы | представлены в приложении к информации об отдельном мероприятии муниципальной программы |
| Информацию по ресурсному обеспечению отдельного мероприятия, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной год и плановый период | Общий объем финансирования отдельного мероприятия за счет средств краевого бюджета за 2023–2025 годы – 164 123 100,00 рублей, в том числе по годам:  – 2023 год – 54 707 700,00 рублей;  – 2024 год – 54 707 700,00 рублей;  – 2025 год – 54 707 700,00 рублей. |

1.1.7. Мероприятие 8 «Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Бородино» раздел 1 «Паспорт отдельного мероприятия муниципальной программы» изложить в новой редакции:

1. Паспорт отдельного мероприятия муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование отдельного мероприятия муниципальной программы | «Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Бородино» (далее – мероприятие 8) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется отдельное мероприятие | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» |
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств, ответственного за реализацию отдельного мероприятия | администрация города Бородино |
| Цель реализации отдельного мероприятия муниципальной программы | повышение эффективного функционирования и развития систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения |
| Задачи отдельного мероприятия муниципальной программы | проведение своевременной актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |
| Сроки реализации отдельного мероприятия муниципальной программы | 2014 – 2025 годы |
| Ожидаемые результаты от реализации отдельного мероприятия, [перечень](#P1738) показателей результативности, оформленные в соответствии с приложением к требованиям к информации об отдельном мероприятии муниципальной программы | количество актуализированных схем: 2017 – 1; 2018 – 0, 2019 – 2, 2020 – 1, 2021 – 1, 2022 – 1, 2023 – 2, 2024 – 1, 2025 – 1. |
| Информацию по ресурсному обеспечению отдельного мероприятия, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной год и плановый период | Общий объем финансирования отдельного мероприятия за счет средств местного бюджета за 2023–2025 годы – 614 886,00 рублей, в том числе по годам:  – 2023 год – 614 886,00 рублей;  – 2024 год – 0,00 рублей;  – 2025 год – 0,00 рублей. |

1.1.8. Приложение 1 к паспорту муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» «Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности (показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к постановлению;

1.1.9. Приложение 2 к паспорту муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» «Целевые показатели на долгосрочный период» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к постановлению;

1.1.10. Приложение 4 к паспорту муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» «Распределение планируемых расходов за счет средств муниципального бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к постановлению

1.1.11. Приложение 5 к паспорту муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» «Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к постановлению

1.1.12. Приложение 1 к подпрограмме 1 «Реконструкция, модернизация (включая приобретение соответствующего оборудования) и ремонты объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Бородино» «Перечень показателей результативности подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к постановлению;

1.1.13. Приложение 2 к подпрограмме 1 «Реконструкция, модернизация (включая приобретение соответствующего оборудования) и ремонты объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Бородино» «Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов» изложить в новой редакции согласно приложению 6 к постановлению;

1.1.14. Приложение 1 к подпрограмме 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Бородино» «Перечень показателей результативности подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 7 к постановлению;

1.1.15. Приложение 1 к подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальных программ и прочие мероприятия» «Перечень показателей результативности подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 8 к постановлению;

1.1.16. Приложение 2 к подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальных программ и прочие мероприятия» «Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов» изложить в новой редакции согласно приложению 9 к постановлению

1.1.17. Приложение 1 к подпрограмме 4 «Чистая вода» «Перечень показателей результативности подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 10 к постановлению;

1.1.18. Приложение 2 к подпрограмме 4 «Чистая вода» «Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов» изложить в новой редакции согласно приложению 11 к постановлению;

1.1.19. Приложение 1 мероприятия 6 «Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках отдельных мероприятий государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» «Перечень показателей результативности» изложить в новой редакции согласно приложению 12 к постановлению;

1.1.20. Приложение 1 к мероприятию 8 «Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Бородино» «Перечень показателей результативности» изложить в новой редакции согласно приложению 13 к постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление опубликовать в газете «Бородинский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа город Бородино Красноярского края.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Бородинский вестник».

И.о Главы города Бородино А.В. Первухин

[МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ]

Морозова 4-43-07

Приложение 1

к постановлению от 10.11.2023 № 719

Приложение 1

к паспорту муниципальной программы

«Реформирование и модернизация

жилищно-коммунального хозяйства

И повышение энергетической эффективности»

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

(показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Вес показателя | Источник информации | 2013 | | Годы начала действия муниципальной программы | | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2014 | 2015 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Цель: Повышение качества жилищно-коммунальных услуг и формирование эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Износ объектов коммунальной инфраструктуры | % | х | Собственник имущества (ОУМИ, концессионер) | 59,74 | | 59,72 | 59,71 | | 60,00 | 60,00 | 64,60 | 62,50 | 66,00 | 87,66 | 92,27 | 95,00 | 95,00 | 95,0 |
|  | Уровень потерь энергоресурсов в инженерных сетях | % | х | Статистическая отчетность | 23,0 | | 22,15 | 22,0 | | 21,9 | 21,8 | 16,84 | 12,69 | 13,94 | 13,57 | 12,15 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| 1.1. | Задача программы: Развитие, модернизация, капитальный и текущий ремонты объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города Бородино | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Подпрограмма 1. «Реконструкция, модернизация (включая приобретение соответствующего оборудования) и ремонты объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Бородино» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем потерь энергоресурсов в инженерных сетях | тыс. м3  год | 0,2 | Статистическая отчетность | 605,30 | | 701,74 | 585,40 | | 575,9 | 217,5 | 91,98 | 210,6 | 204,67 | 184,91 | 168,8 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
|  | Протяженность капитально отремонтированных участков инженерных сетей | км | 0,1 | Статистическая отчетность | 1,3 | | 2,79 | 5,73 | | 0,48 | 0,993 | 0,575 | 1,020 | 1,010 | 1,11 | 1,06 | 0,580 | 0,580 | 0,580 |
|  | Доля водопроводной сети, нуждающейся в замене | % | 0,1 | Статистическая отчетность | 63,54 | | 56,83 | 56,83 | | 56,83 | 56,83 | 76,04 | 66,99 | 66,90 | 66,90 | 79,14 | 79,0 | 79,0 | 79,0 |
| 1.2. | Задача программы: Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории города Бородино | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Бородино» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Доля бюджетных учреждений, оборудованных приборами учета тепловой энергии | % | 0,05 | Отчетность МКУ «Служба единого заказчика» | - | - | | | - | - | - | - | - | 58,0 | 58,0 | 66,0 | 66,0 | 66,00 | 66,0 |
|  | Доля бюджетных учреждений, оборудованных приборами учета горячей воды и холодной воды | % | 0,05 | Отчетность МКУ «Служба единого заказчика» | - | - | | | - | - | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории города |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электрической энергии | % | 0,025 | Расчет | 10,0 | 10,0 | | | 10,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
|  | тепловой энергии | % | 0,025 | 20,0 | 20,0 | | | 22,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
|  | холодной воды | % | 0,025 | 18,0 | 18,0 | | | 18,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
|  | горячей воды | % | 0,025 | 18,0 | 18,0 | | | 18,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
|  | Доля объема внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме подпрограммы | % | 0,1 | Отчетность МКУ «Служба единого заказчика» | 18,0 | 30,0 | | | 35,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 |
|  | Экономия электрической энергии в системах коммунальной инфраструктуры | тыс. кВт\*ч | 0,05 | Отчетность МКУ «Служба единого заказчика» | - | - | | | - | - | - | - | - | - | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 |
| 1.3. | Задача программы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальных программ и прочие мероприятия» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе | % | 0,05 | Финансовая отчетность | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 99,87 | 89,24 | 90,97 | 91,97 | 97,28 | 100 | 100 | 100 |
|  | Количество проведенных контрольных и проверочных мероприятий по отношению к запланированным проверкам организаций, которые управляют многоквартирными домами на период проведения проверки | % | 0,05 | Годовой отчет | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4. | Задача подпрограммы: Развитие и модернизация объектов водоснабжения, повышение качества питьевой воды для населения города Бородино | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1. | Подпрограмма 4. «Чистая вода» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Доля населения города Бородино, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | 0,1 | Годовой отчет | – | | – | – | | – | – | – | – | – | - | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5. | Реализация отдельных мероприятий программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1 | Мероприятие 1: Субсидии за счет средств местного бюджета на финансирование расходов по содержанию и ремонту жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма (срок действия с 01.01.2014 г. по 01.05.2020 г.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество организаций, получивших субсидию для предотвращения критического уровня износа жилых помещений, обеспечение безаварийного использования жилищного фонда | шт. | Х | Финансовая отчетность | 0 | | 1 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | - |
| 1.5.2 | Задача программы: Улучшение деятельности муниципальной бани и обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными услугами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 2: Предоставление субсидий за счет средств местного бюджета на содержание городской бани (срок действия с 01.01.2014 г. по 31.12.2022 г.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество организаций, получивших субсидию | шт. | 0,01 | Финансовая отчетность | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
|  | Количество посетителей всего | чел. | 0,01 | Отчетность МКУ «Служба единого заказчика» | 1503 | | 1503 | 1575 | | 1590 | 1655 | 4672 | 4680 | 2935 | 4423 | 3697 | - | - | - |
| 1.5.3 | Мероприятие 3: Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Бородино – исключено. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем выплаченных средств в отношении к запланированным | % | Х | Финансовая отчетность | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 96 | – | – | – | – | – | – | - |
| 1.5.4 | Мероприятие 4: Разработка и актуализация схем водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы "Чистая вода Красноярского края" государственной подпрограммы Красноярского края "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности", в том числе: -разработка схем водоснабжения и водоотведения города Бородино на период с 2013 года до 2023 года (срок действия с 01.01.2014 г. по 31.12.2018 г.). | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество разработанных и актуализированных схем водоснабжения и водоотведения | шт. | Х | Годовой отчет | 0 | | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | – | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 1.5.5 | Мероприятие 5: Подвоз воды населению в случае временного прекращения или ограничения водоснабжения (срок действия с 01.01.2014 по 31.12.2018 г.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем воды, предоставленной населению | л. | Х | Отчетность МКУ «Служба единого заказчика» | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | - |
| 1.5.6 | Задача программы: Ограничение роста оплаты жилищно-коммунальных услуг | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Мероприятие 6: Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках отдельных мероприятий государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности». | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество организаций, получивших субвенцию | шт. | 0,02 | Финансовая отчетность | 0 | | 0 | 3 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 1.5.7 | Мероприятие 7: Проведение технической инвентаризации, паспортизации и государственной регистрации прав на объекты коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности за счет средств местного бюджета – исключено. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем выплаченных средств в отношении к запланированным | % | Х | Финансовая отчетность | 0 | | 0 | 0 | | 100 | 100 | 77 | – | – | – | – | – | – | - |
| 1.5.8 | Задача программы: Повышение эффективного функционирования и развития систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 8. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Бородино | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество актуализированных схем | шт. | 0,01 | Годовой отчет | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |

Приложение 2

к постановлению

Приложение 2

к паспорту муниципальной программы

«Реформирование и модернизация

жилищно-коммунального хозяйства

И повышение энергетической эффективности»

Целевые показатели на долгосрочный период

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, целевые показатели | Единица измерения | 2013 | Годы начала действия муниципальной программы | | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | Плановый период | | Долгосрочный период по годам | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Цель: Повышение качества жилищно-коммунальных услуг и формирование эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Целевой показатель 1.  Износ объектов коммунальной инфраструктуры | % | 59,74 | 59,72 | 59,71 | 60,00 | 60,00 | 64,60 | 62,50 | 66,00 | 87,66 | 92,27 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
| 1.2. | Целевой показатель 2.  Уровень потерь энергоресурсов в инженерных сетях | % | 23,0 | 22,15 | 22,00 | 21,90 | 21,8 | 16,84 | 12,69 | 13,94 | 13,57 | 12,15 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |

Приложение 3

к постановлению

Приложение 4

к паспорту муниципальной программы

«Реформирование и модернизация

жилищно-коммунального хозяйства

И повышение энергетической эффективности»

Распределение планируемых расходов за счет средств муниципального бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (рублей), годы | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2023 | 2024 | 2025 | Итого на период 2023–2025 |
| Муниципальная программа | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» | Всего расходные обязательства | х | х | х | х | 78 929 416,91 | 73 323 991,45 | 88 932 391,45 | 241 185 799,81 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация города Бородино | 012 | х | х | х | 66 285 216,91 | 64 767 791,45 | 64 767 791,45 | 195 820 799,81 |
| ОУМИ города Бородино | 117 | х | х | х |  |  |  |  |
| Отдел образования | 079 | х | х | х |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства | х | х | х | х | 12 644 200,00 | 8 556 200,00 | 24 164 600,00 | 45 365 000,00 |
| Подпрограмма 1 | «Реконструкция, модернизация (включая приобретение соответствующего оборудования) и ремонты объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Бородино» | Всего расходные обязательства | х | х | х | х | 10 754 000,00 | 6 666 000,00 | 22 274 400,00 | 39 694 400,00 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация города Бородино | 012 | х | х | х |  |  |  |  |
| ОУМИ города Бородино | 117 | х | х | х |  |  |  |  |
| Отдел образования | 079 | х | х | х |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | х | х | х | х | 10 754 000,00 | 6 666 000,00 | 22 274 400,00 | 39 694 400,00 |
| Подпрограмма 2 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Бородино» | Всего расходные обязательства | х | х | х | х | 1 890 200,00 | 1 890 200,00 | 1 890 200,00 | 5 670 600,00 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация города Бородино | 012 | х | х | х |  |  |  |  |
| ОУМИ города Бородино | 117 | х | х | х |  |  |  |  |
| Отдел образования | 079 | х | х | х |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | х | х | х | х | 1 890 200,00 | 1 890 200,00 | 1 890 200,00 | 5 670 600,00 |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение реализации муниципальных программ и прочие мероприятия» | Всего расходные обязательства | х | х | х | х | 10 581 630,91 | 10 060 091,45 | 10 060 091,45 | 30 701 813,81 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация города Бородино | 012 | 0505 | 0230092030 | 111 | 7 334 598,61 | 7 299 926,11 | 7 299 926,11 | 21 934 450,83 |
| 012 | 0505 | 0230092030 | 119 | 2 215 048,79 | 2 204 577,69 | 2 204 577,69 | 6 624 204,17 |
| 012 | 0505 | 0230092030 | 244 | 555 587,65 | 555 587,65 | 555 587,65 | 1 666 762,95 |
| 012 | 0505 | 0230092030 | 831 | 63 018,84 |  |  | 63 018,84 |
| 012 | 0505 | 0230092030 | 853 | 413 377,02 |  |  | 413 377,02 |
| 012 | 0505 | 0230092030 | 247 |  |  |  |  |
| 012 | 0505 | 0230010430 | 111 |  |  |  |  |
| 012 | 0505 | 0230010430 | 119 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | «Чистая вода» | Всего расходные обязательства | х | х | х | х | 381 000,00 |  |  | 381 000,00 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация города Бородино | 012 | 0505 | 024F552431 | 414 |  |  |  |  |
| 012 | 0502 | 0240092260 | 244 |  |  |  |  |
| 012 | 0502 | 0240092270 | 244 |  |  |  |  |
| 012 | 0502 | 0240092280 | 244 | 381 000,00 |  |  | 381 000,00 |
| Мероприятие 2 | Предоставление субсидий за счет средств местного бюджета на содержание городской бани. | Всего расходные обязательства | 012 | х | х | х |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация города Бородино | 012 | 0502 | 0290092050 | 811 |  |  |  |  |
| 012 | 0502 | 0290092050 | 611 |  |  |  |  |
| Мероприятие 6 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках отдельных мероприятий государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности». | Всего расходные обязательства | 012 | х | х | х | 54 707 700,00 | 54 707 700,00 | 54 707 700,00 | 164 123 100,00 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация города Бородино | 012 | 0502 | 0290075700 | 811 | 54 707 700,00 | 54 707 700,00 | 54 707 700,00 | 164 123 100,00 |
| Мероприятие 8 | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Бородино | Всего расходные обязательства | 012 | х | х | х | 614 886,00 |  |  | 614 886,00 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация города Бородино | 012 | 0502 | 0290092080 | 244 | 614 886,00 |  |  | 614 886,00 |

Приложение 4

к постановлению

Приложение 5

к паспорту муниципальной программы

«Реформирование и модернизация

жилищно-коммунального хозяйства

и повышение энергетической эффективности»

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники финансирования ответственных исполнителей, соисполнителей | Оценка расходов (рублей), годы | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2023 – 2025 |
| Муниципальная программа | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» | Всего | 78 929 416,91 | 73 323 991,45 | 88 932 391,45 | 241 185 799,81 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 54 707 700,00 | 54 707 700,00 | 54 707 700,00 | 164 123 100,00 |
| местный бюджет | 11 577 516,91 | 10 060 091,45 | 10 060 091,45 | 31 697 699,81 |
| внебюджетные источники | 12 644 200,00 | 8 556 200,00 | 24 164 600,00 | 45 365 000,00 |
| юридические лица |  |  |  |  |
| Мероприятие 2 | Предоставление субсидий за счет средств местного бюджета на содержание городской бани. | Всего |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |
| Мероприятие 6 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках отдельных мероприятий государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности». | Всего | 54 707 700,00 | 54 707 700,00 | 54 707 700,00 | 164 123 100,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 54 707 700,00 | 54 707 700,00 | 54 707 700,00 | 164 123 100,00 |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |
| Мероприятие 8 | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Бородино | Всего | 614 886,00 |  |  | 614 886,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет | 614 886,00 |  |  | 614 886,00 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Реконструкция, модернизация (включая приобретение соответствующего оборудования) и ремонты объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Бородино» | Всего | 10 754 000,00 | 6 666 000,00 | 22 274 400,00 | 39 694 400,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 10 754 000,00 | 6 666 000,00 | 22 274 400,00 | 39 694 400,00 |
| юридические лица |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Бородино» | Всего | 1 890 200,00 | 1 890 200,00 | 1 890 200,00 | 5 670 600,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 1 890 200,00 | 1 890 200,00 | 1 890 200,00 | 5 670 600,00 |
| юридические лица |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение реализации муниципальных программ и прочие мероприятия» | Всего | 10 581 630,91 | 10 060 091,45 | 10 060 091,45 | 30 701 813,81 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет | 10 581 630,91 | 10 060 091,45 | 10 060 091,45 | 30 701 813,81 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | «Чистая вода» | Всего | 381 000,00 |  |  | 381 000,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет | 381 000,00 |  |  | 381 000,00 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |

Приложение 5

к постановлению

Приложение 1

к подпрограмме 1 «Реконструкция, модернизация

(включая приобретение соответствующего

оборудования) и ремонты объектов

коммунальной инфраструктуры муниципального

образования город Бородино»

Перечень показателей результативности подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задача, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|
| Цель подпрограммы: Развитие, модернизация, капитальный и текущий ремонты объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города Бородино | | | | | | | |
| Задача подпрограммы: Предотвращение критического уровня износа систем коммунальной инфраструктуры и обеспечение безопасного функционирования энергообъектов. | | | | | | | |
| 1 | Объем потерь энергоресурсов в инженерных сетях | тыс.м3 | статистическая отчетность | 168,8 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 2 | Протяженность капитально отремонтированных участков инженерных сетей | км | статистическая отчетность | 1,06  0,52ф | 0,580 | 0,580 | 0,580 |
| 3 | Доля водопроводной сети, нуждающейся в замене | % | статистическая отчетность | 79,14 | 79,0 | 79,0 | 79,0 |

Приложение 6

к постановлению

Приложение 2

к подпрограмме 1 «Реконструкция, модернизация

(включая приобретение соответствующего

оборудования) и ремонты объектов

коммунальной инфраструктуры муниципального

образования город Бородино»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Наименование цели, задач и мероприятий подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (рублей), годы | | | Итого на период 2023–2025 | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2023 | 2024 | 2025 |
| Цель подпрограммы: развитие, модернизация, капитальный и текущий ремонты объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города Бородино; | | | | | | | | | | |
| Задача 1. предотвращение критического уровня износа систем коммунальной инфраструктуры и обеспечение безопасного функционирования энергообъектов | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1. Модернизация центрального теплового пункта №7 с целью повышения надежности и качества теплоснабжения. | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3. Реконструкция центрального теплового пункта №6 в подкачивающую насосную станцию | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4 Модернизация системы управления котельными агрегатами и вспомогательного оборудования котельной №1 с целью обеспечения стабильного режима горения. | Х | Х | Х | Х | Х | 1 289 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 289 000,00 |  |
| Мероприятие 5 Модернизация системы управления котельными агрегатами и вспомогательного оборудования котельной №2 с целью обеспечения стабильного режима горения. | Х | Х | Х | Х | Х | 1 965 000,00 | 833 000,00 | 1 917 000,00 | 4 715 000,00 |  |
| Мероприятие 6 Модернизация котельных агрегатов КВТС-20 №№1-4 котельной №2 с целью снятия ограничения по теплопроизводительности | Х | Х | Х | Х | Х | 7 500 000,00 | 5 833 000,00 | 9 167 000,00 | 22 500 000,0 |  |
| Мероприятие 7 Модернизация котельной ГРП с целью повышения надежности и качества теплоснабжения потребителей тепловой энергии от котельной №1 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 8 Строительство водопроводной сети для подключения нового жилищного строительства (сети водоснабжения: участок от водобаков города по ул. Тенистая, пер. Горный) | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | 6 215 000,00 | 6 215 000,00 |  |
| Мероприятие 9 Строительство сливной станции для приема стоков от бытовых септиков, производительностью 50м3/сут. | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | 4 975 400,00 | 4 975 400,00 |  |
| ИТОГО по подпрограмме | Х | Х | Х | Х | Х | 10 754 000,0 | 6 666 000,00 | 22 274 400,0 | 39 694 400,0 |  |

Приложение 7

к постановлению

Приложение 1

к подпрограмме 2 «Энергосбережение и

повышение энергетической эффективности

в городе Бородино»

Перечень показателей результативности подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задача, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|
| Цель подпрограммы: Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории города Бородино | | | | | | | |
| Задача подпрограммы 1: Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе на территории города Бородино | | | | | | | |
| 1 | Доля бюджетных учреждений, оборудованных приборами учета тепловой энергии | % | мониторинг | 66 | 66 | 66 | 66 |
| 2 | Доля бюджетных учреждений, оборудованных приборами учета горячей воды и холодной воды | % | мониторинг | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача подпрограммы 2: Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде на территории города Бородино | | | | | | | |
| 3 | Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории города | | | | | | |
|  | электрической энергии | % | мониторинг | 14 | 14 | 14 | 14 |
|  | тепловой энергии | % | мониторинг | 26 | 26 | 26 | 26 |
|  | холодной воды | % | мониторинг | 22 | 22 | 22 | 22 |
|  | горячей воды | % | мониторинг | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 4 | Доля объема внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме подпрограммы | % | мониторинг | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача подпрограммы 3: Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры на территории города Бородино | | | | | | | |
| 5 | Экономия электрической энергии в системах коммунальной инфраструктуры | тыс. кВт\*ч | Мониторинг | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 |

Приложение 8

к постановлению

Приложение 1

к подпрограмме 3 «Обеспечение реализации

муниципальных программ и прочие

мероприятия»

Перечень показателей результативности подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задача, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Цель подпрограммы: создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий | | | | | | | |
| Задача подпрограммы: повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сфере теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения | | | | | | | |
| 1 | Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе | % | Финансовая отчетность | 97,28 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Количество проведенных контрольных и проверочных мероприятий по отношению к запланированным проверкам организаций, которые управляют многоквартирными домами на период проведения проверки | % | Годовой отчет | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение 9

к постановлению

Приложение 2

к подпрограмме 3 «Обеспечение реализации

муниципальных программ и прочие

мероприятия»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целей, задач и мероприятий подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (рублей), годы | | | | | Итого на период 2023–2025 | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2023 | 2024 | | 2025 | |
| Цель подпрограммы: создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий | | | | | | | | | | | | | |
| Задача подпрограммы: повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сфере теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | | | | |
| Содержание аппарата муниципального казенного учреждения «Служба единого заказчика» | Администрация города Бородино | 012 | 0505 | 0230092030 | 111 | 7 334 598,61 | | 7 299 926,11 | | 7 299 926,11 | | 21 934 450,83 | повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сфере теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения |
| 012 | 0505 | 0230092030 | 119 | 2 215 048,79 | | 2 204 577,69 | | 2 204 577,69 | | 6 624 204,17 |
| 012 | 0505 | 0230092030 | 244 | 555 587,65 | | 555 587,65 | | 555 587,65 | | 1 666 762,95 |
| 012 | 0505 | 0230092030 | 247 |  | |  | |  | |  |
| 012 | 0505 | 0230010340 | 111 |  | |  | |  | |  |
| 012 | 0505 | 0230010340 | 119 |  | |  | |  | |  |
| 012 | 0505 | 0230092030 | 831 | 63 018,84 | |  | |  | | 63 018,84 |
| 012 | 0505 | 0230092030 | 853 | 413 377,02 | |  | |  | | 413 377,02 |
| Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  | 10 581 630,91 | | 10 060 091,45 | | 10 060 091,45 | | 30 701 813,81 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
|  | Администрация города Бородино | 012 | х | х | х | 10 581 630,91 | | 10 060 091,45 | | 10 060 091,45 | | 30 701 813,81 |

Приложение 10

к постановлению

Приложение 1

к подпрограмме 4 «Чистая вода»

Перечень показателей результативности подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задача, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Цель подпрограммы: развитие и модернизация объектов водоснабжения, повышение качества питьевой воды для населения города Бородино | | | | | | | |
| Задача подпрограммы: повышение качества питьевой воды посредством строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения | | | | | | | |
| 1 | Доля населения города Бородино, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | годовой отчет | 0 | 100 | 100 | 100 |

Приложение 11

к постановлению

Приложение 2

к подпрограмме 4 «Чистая вода»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование цели, задач и мероприятий подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (рублей) | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2023 | 2024 | 2025 | итого на период  2023–2025 |
| Цель подпрограммы: развитие и модернизация объектов водоснабжения, повышение качества питьевой воды для населения города Бородино | | | | | | | | | | |
| Задача: повышение качества питьевой воды посредством строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения | | | | | | | | | | |
| Строительство станции водоподготовки (умягчение, обезжелезивание) на водобаках города Бородино | Администрация города Бородино | 012 | 0505 | 024F552431 | 414 |  |  |  |  | Обеспечение чистой водой 100 % населения города Бородино в 2023 году, с сохранием достигнутого результата в 2025 году. |
| Изучение ресурсов и качества подземных вод глубоких горизонтов в интервале глубин 270-370м на Бородинском месторождении подземных вод путем бурения и испытаний пилотной скважины | 012 | 0502 | 0240092260 | 244 |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации (технико-экономического обоснования) варианта организации системы водоснабжения г. Бородино | 012 | 0502 | 0240092270 | 244 |  |  |  |  |
| Технико-экономическое обоснование модернизации водопроводных сетей и изменение схемы водоснабжения на водобаках города Бородино | 012 | 0502 | 0240092280 | 244 | 381 000,00 |  |  | 381 000,00 |
| Итого по подпрограмме | Администрация города Бородино | х | х | х | х | 381 000,00 |  |  | 381 000,00 |

Приложение 12

к постановлению

Приложение 1

к мероприятию 6 «Субвенции бюджетам

муниципальных образований на реализацию

отдельных мер по обеспечению ограничения

платы граждан за коммунальные услуги в рамках

отдельных мероприятий государственной

программы Красноярского края

«Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение

энергетической эффективности»

Перечень показателей результативности

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задача, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации отдельного мероприятия | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Мероприятие 6. Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках отдельных мероприятий государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности». | | | | | | | |
| Цель: Ограничение роста оплаты жилищно-коммунальных услуг | | | | | | | |
| Задача отдельного мероприятия: Предоставление субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги исполнителям коммунальных услуг | | | | | | | |
| 1 | Количество организаций, получивших субвенцию | шт. | финансовая отчетность | 3 | 1 | 1 | 1 |

Приложение 13

к постановлению

Приложение 1

к мероприятию 8 «Актуализация схем

теплоснабжения, водоснабжения и

водоотведения города Бородино»

Перечень показателей результативности

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задача, показатели результативности | | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации отдельного мероприятия | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Мероприятие 8. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Бородино | | | | | | | | |
| Цель реализации отдельного мероприятия: повышение эффективного функционирования и развития систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | | | | | | | | |
| Задача отдельного мероприятия: проведение своевременной актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | |
| 1 | | Количество актуализированных схем | шт. | годовой отчет | 1 | 2 | 1 | 1 |